|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo:** | Reunión de seguimiento | | | | |
| **Fecha:** | 12/09/18 | **Hora inicio:** | 21:30 | **Hora final:** | 22:30 |
| **Agenda:** | Revisión actividades primer Sprint Proyecto | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asistentes** | **Iniciales** |
| Tatiana Pineda | TP |
| Johan Cuellar | JC |
| Juan Salazar | JS |
| Andrés García | AG |
| Laura Solaque | LS |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE AGENDA** |

Se hace revisión y se definen los compromisos para la entrega del primer sprint, adicionalmente se hace revisión de las recomendaciones realizadas por la profesora Isabel en relación a la primera entrega del proyecto.

Adicionalmente se definen los siguientes roles en el grupo de trabajo, como se puede observar se tiene un rol primario (P) y otro secundario (S).

Scrum Master -> AG (P), JS (S).

Analista -> TP(P), LS (S).

Desarrollador -> JS (P), JC (S).

Tester -> LS(P), AG (S)

Soporte -> JC (P), TP (S).

Se define en conjunto realizar sesiones cortas todos los días para hacer seguimiento del proyecto, pero adicionalmente se realizará una sesión de trabajo de dos horas el domingo 16 de septiembre a partir de las 18:00, la idea de esta sesión es realizar la instalación del ambiente de programación Android Studio y realizar un primer modelo de la base de datos (MER).

**Compromisos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Observaciones** |
|
| Crear Drive para descargar binarios de Android Studio. | JS |  |
| Averiguar funcionamiento ZenHub para definir tareas. | AG |  |
| Realizar la historia de usuario para el Loggin. | TP |  |
| Realizar desarrollo de Loggin del proyecto. | JS |  |
| Apoyar en las pruebas del Loggin realizado por JS | LS |  |
| Apoyar el soporte en los fallos encontrados en el Loggin, con los test realizados por LS. | JC |  |
| Compartir pagina donde se realizaron los primeros Mockups con LS | JC |  |
| Realizar requerimientos faltantes y aplicar las recomendaciones realizadas por la profesora Isabel en la primera entrega del proyecto. | LS |  |