|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo:** | Reunión de seguimiento | | | | |
| **Fecha:** | 25/09/18 | **Hora inicio:** | 17:30 | **Hora final:** | 18:30 |
| **Agenda:** | Revisión actividades primer Sprint Proyecto - Seguimiento | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asistentes** | **Iniciales** |
| Tatiana Pineda | TP |
| Juan Salazar | JS |
| Andrés García | AG |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE AGENDA** |

Se finaliza modelo entidad relación de la base de datos, se realiza de manera física, por lo cual es necesario pasar a formato digital.

Se revisa segundo sprint básico de programación.

Se realiza Backlog de la aplicación, sin embargo queda pendiente cargar algunas características.

Se realizan bosquejos de historias de usuario.

**Compromisos Reunión:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Observaciones** |
|
| Terminar Backlog | JS |  |
| Finalizar Historias de usuario | TP |  |
| Pasar MER a digital | AG |  |